BIÊN BẢN HỌP TUẦN 2

**Nhóm**: Phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng

**Thời gian**: 20h - 15/4/2023

**Địa điểm**: MS Team

**Nội dung**:

* Tổng kết nội dung thực hiện tuàn trước và đánh giá
* Phân tích đề tài và dự kiến thời gian thực hiện

Bảng nhiệm vụ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | MSSV | Tiến độ tuần trước | Nhiệm vụ tuần này |
| 1 | Trần Đăng Khoa | 20520589 | 100% | Xây dựng cơ sở dữ liệu: người dùng, loại phòng, phòng, phiếu thuê, chức vụ, nhân viên, thêm dữ liệu cho csdl |
| 2 | Mai Duy Ngọc | 20520654 | 100% | Xây dựng cơ sở dữ liệu, chi tiết phiếu thuê, khách hàng, phiếu thanh toán, chi tiết phiếu |
| 3 | Đào Danh Đăng Phụng | 20520699 | 100% | Xây dựng cơ sở dữ liệu: Dịch vụ, báo cáo, chi tiết báo cáo, báo cáo lương, báo cáo lương chi tiết, |

**Deadline nhiệm vụ tuần này: 23h 21/4/2023**

Cuộc họp chấm dứt 22h – 15/4/2023

Chủ trì: Trần Đăng Khoa

Thư kí: Mai Duy Ngọc