BIÊN BẢN HỌP

**Nhóm**: Phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng

**Thời gian**: 20h - 2/4/2023

**Địa điểm**: MS Team

**Nội dung**:

* Lựa chọn đề tài – Quản lí khách sạn
* Đăng kí đồ án
* Phân tích đề tài và dự kiến thời gian thực hiện

Bảng nhiệm vụ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | MSSV | Tiến độ tuần trước | Nhiệm vụ tuần này |
| 1 | Trần Đăng Khoa | 20520589 | 0 | Tạo đồ án, lí do hình thành, mục tiêu đồ án, xác định yêu cầu |
| 2 | Mai Duy Ngọc | 20520654 | 0 | Khảo sát thực thế: Hiện trạng, cơ cấu thực tế |
| 3 | Đào Danh Đăng Phụng | 20520699 | 0 | Khảo sát thực tế: Mô tả nghiệp vụ, quy trình dự án |

**Deadline nhiệm vụ tuần này: 23h 7/4/2023**

Cuộc họp chấm dứt 22h – 2/4/2023

Chủ trì: Trần Đăng Khoa

Thư kí: Mai Duy Ngọc